INCLUDEPICTURE  "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg/220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg/220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg/220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Coat_of_arms_of_Croatia.svg/220px-Coat_of_arms_of_Croatia.svg.png" \* MERGEFORMATINET

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LUKA

INCLUDEPICTURE  "http://www.opcinaluka.pondi.hr/images/grb_luka.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.opcinaluka.pondi.hr/images/grb_luka.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.opcinaluka.pondi.hr/images/grb_luka.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.opcinaluka.pondi.hr/images/grb_luka.gif" \* MERGEFORMATINET

KLASA:400-06/22-10/3

URBROJ:238/39-01-22-2

Luka, 21. 12. 2022.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća  („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 20/21 ), Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 21. 12. 2022. g. donosi

PROGRAM

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

I.

Ovim Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Luka

za 2023.g. u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-groblja

-nerazvrstane ceste

-javne površine

-javna rasvjeta

-objekti

Program gradnje komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja i ostalih troškova vezanih za pojedini projekt s naznakom izvora njihova financiranja.

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja za 2023.g.u iznosu od  1.009.636,00 E   (7.607.102,44 kn) rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima kako slijedi a financirat će se iz izvora

-komunalnog doprinosa

-općih poreznih primitaka

1.GROBLJA

|  | Plan- kuna | Plan -eura |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja ulaza i ograde na groblje u Krajskoj Vesi | 249.994,71 | 33.180,00 |
| Parkiralište groblja u Krajskoj Vesi II faza | 499.996,95 | 66.361,00 |
| Izgradnja ograde na groblju u Žejincima | 105.483,00 | 14.000,00 |
| Izgradnja grobnih mjesta na groblju u Žejincima | 144.511,71 | 19.180,00 |
| Zemljište za proširenje groblja | 37.672,50 | 5.000,00 |

2.CESTE

|  | Plan | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja-modernizacija nerazvrstanih cesta | 1.050.701,09 | 136.178,00 |
| Izgradnja nogostupa u Žejincima , Zagorska cesta | 673.983,63 | 89.453,00 |
| Izgradnja nogostupa u Krajskoj Vesi , Ul. D.Ožegovića | 673.983,63 | 89.453,00 |
| Izgradnja ceste u industrijskoj zoni | 1.026.033,14 | 136.178,00 |
| Izgradnja mosta u industrijskoj zoni: | 1.773.967,89 | 235.446,00 |
| Otkup dijela zemljišta za cestu u industrijskoj zoni | 316.499,00 | 42.000,00 |

3. JAVNE POVRŠINE

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Vodovod-otpadne vode-aglomeracija | 128.998,17 | 17.121,00 |
| Izgradnja javne površine -centar Luke | 300.001,19 | 39.817,00 |

JAVNA RASVJETA

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Dogradnja javne rasvjete | 200.003,30 | 26.545,00 |

OBJEKTI

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Zgrada DVD-doma -fasada | 199.995,77 | 26.544,00 |
| Zgrade općine | 249.994,70 | 33.180,00 |

II.

Ovaj   program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023., stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2023.g.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Krešimir Tuđman, struč.spec.ing.aedif.