Na temelju članka 71 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) i čl. 48. Poslovnika općinskog vijeća  („Glasnik Zagrebačke županije br. 16/09, 1/10 ) , općinski načelnik podnosi  vijeću

IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

I

Sukladno  Programu  gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Luka za 2022.g. planirano je 1.958.000,00kn , a realizirano je 1.218.697,05kn iz izvora financiranja :

-komunalni doprinos ( 4.3)  	-porezni prihodi (1.1, 1.3)

-pomoći drugih proračuna (5.1)

1.GROBLJA

Od planiranih 530.000,00 kn za kupnju zemlje, za groblje Žejinci utrošeno je 7.588,34 kn, za radove na proširenju groblja u Žejincima i za izgradnju staza utrošeno je 355.222,50kn

2.CESTE

Od planiranih   1.187.000,00 kn  za izgradnju  nogostupa dužine   utrošeno je  630.886,21 kn, a za plansku dokumentaciju za cestu u ind.  zoni utrošeno je 225.000,00  kn .

3.JAVNA RASVJETA

Za proširenje  i modernizaciju  sustava javne rasvjete planirano je 200.000,00 kn. Utroška nije bilo

4. JAVNE POVRŠINE

Planirana sredstva u iznosu 41.000,00 kn za aglomeraciju  nisu utrošena.

KLASA: 400-01/20-10/2

URBROJ: 238/39-03-20-2

Luka,

Načelnik

Darko Kralj