Na temelju članka 67.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 ) i čl. 48. Poslovnika općinskog vijeća  („Glasnik Zagrebačke županije br. 16/09, 1/10 ) , Općinsko vijeće općine Luka na     …...sjednici održanoj …... prosinca    .g. prihvatilo je

PROGRAM

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

I

Ovim programom gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Luka

za 2023.g. u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-groblja

-nerazvrstane ceste

-javne površine

-javna rasvjeta

-objekti

Program gradnje komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, građenja i ostalih troškova vezanih za pojedini projekt s naznakom izvora njihova financiranja.

Planirana sredstva za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja za 2023.g.u iznosu od  463.980,00 E   (3.495.857,31 kn) rasporedit će se za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima kako slijedi a financirat će se iz izvora

-komunalnog doprinosa

-općih poreznih primitaka

1.GROBLJA

|  | Plan- kuna | Plan -eura |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja ulaza i ograde na groblje u Krajskoj Vesi |  | 33.180,00 |
| Parkiralište groblja II faza |  | 115.061,00 |
| Izgradnja grobnih mjesta na groblju u Žejincima |  | 39.122,00 |
| Zemljište za proširenje groblja |  | 5.000,00 |

2.CESTE

|  | Plan | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja-modernizacija nerazvrstanih cesta |  | 104.452,00 |
| Projektna dokumentacija za izgradnja nogostupa u Žejincima , Zagorska cesta |  | 7.000,00 |
| Projektna dokumentacija za izgradnja nogostupa u Krajskoj Vesi , Ul. D.Ožegovića |  | 7000,00 |
| Izgradnja ceste u industrijskoj zoni |  | 6178,00 |
| Izgradnja mosta u industrijskoj zoni: |  | 15446,00 |
| Otkup dijela zemljišta za cestu u industrijskoj zoni |  | 42.000,00 |

3. JAVNE POVRŠINE

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja javne površine -centar Luke |  | 5.000,00 |

JAVNA RASVJETA

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Dogradnja javne rasvjete |  | 16.545,00 |

OBJEKTI

|  | kuna | Eur-a |
| --- | --- | --- |
| Zgrada DVD-doma -fasada |  | 26.544,00 |
| Zgrade općine |  | 41.452,00 |

II

Ovaj   program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023., stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2023.g.

KLASA: 400-06/............

URBROJ: 238/39............

Luka, ..............................

Predsjednik općinskog vijeća 								Krešimir Tuđman