REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LUKA

KLASA:400-01/23-01/1

URBROJ:238/39-03-23-2

Luka, 01. 03. 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i čl. 48. Poslovnika općinskog vijeća („Glasnik Zagrebačke županije broj 16/09, 1/10 ) , općinski načelnik podnosi  vijeću

IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.12.2022.

I

Sukladno  Programu  gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Luka za 2022.g. planirano je 1.958.000,00kn , a realizirano je 1.218.697,05kn iz izvora financiranja :

-komunalni doprinos ( 4.3)  	-porezni prihodi (1.1, 1.3)

-pomoći drugih proračuna (5.1)

1.GROBLJA

Od planiranih 530.000,00 kn za kupnju zemlje, za groblje Žejinci utrošeno je 7.588,34 kn, za radove na proširenju groblja u Žejincima i za izgradnju staza utrošeno je 355.222,50 kn

2.CESTE

Od planiranih   1.187.000,00 kn  za izgradnju  nogostupa dužine   utrošeno je  630.886,21 kn, a za plansku dokumentaciju za cestu u ind.  zoni utrošeno je 225.000,00  kn.

3.JAVNA RASVJETA

Za proširenje  i modernizaciju  sustava javne rasvjete planirano je 200.000,00 kn. Utroška nije bilo.

4. JAVNE POVRŠINE

Planirana sredstva u iznosu 41.000,00 kn za aglomeraciju  nisu utrošena.

Načelnik

Darko Kralj, dr.vet.med.