
[](http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Coat_of_arms_of_Croatia.svg)

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LUKA**



Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48.Poslovnika općinskog vijeća ( „Glasnik Zagrebačke županije br. 16/09 i 1/10) načelnik Općine Luka podnosi Općinskom vijeću Općine Luka

**Izvješće o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Luka za 2022.g. u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi na održavanju komunalne infrastrukture koji podrazumijevaju: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće na javnim površinama i parkovima , čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika, javni prijevoz , te saniranje divljih odlagališta.

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran za 2022.g. u iznosu od 1.283.000,00 kuna. Predviđena sredstva realizirana su u iznosu od 964.6363,86 kn iz izvora komunalne naknade , općih poreznih prihoda pomoći i prihoda po posebnim propisima kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

1.2.Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom i krpanjem udarnih rupa , sanacija klizišta i ostali popravci cesta, planirano je u iznosu od 100.000,00 kn. Utrošeno je 20.400,00 kn.

1.3.Zimska služba. Od planiranih 30.000,00 utrošeno je 7.680,00 kn za posipavanja nerazvrstanih cesta.

1.4. Za horizontalnu i vertikalnu signalizacija i za ostale usluge održ. cesta od planiranih 48.000,00 kn utrošeno je 7.320,31 kn za mjestopisne table , prometne znakove, ogledala, oglasne ploče.

**2.Čišćenje i održavanje javnih površina i parkova**

2.1. Za materijal i održavanje javnih površina općine planirano je 55.000,00 kuna , a utrošeno je 49.691,28 kuna

2.3. Deratizacija i dezinsekcija -planirana sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 62.000,00 kn, utrošeno je 60.483,25 kn za dva puta izvršenu deratizaciju i dva puta za dezinsekciju na cijelom području općine.

**3.Održavanje i čišćenje kanala i potoka**

3.1. Čišćenje korita kanala planirano je u iznosu od 80.000,00 kn. Nije bilo čišćenja kanala.

3.2.Za cijepanje granja i košnju trave uz bankine nerazvrstanih ulica, od planiranih 58.000,00kn utrošeno je 39.037,50 kn.

**4. Javna rasvjeta**

4.1.Održavanje javne rasvjete , popravak elemenata uličnog nakita, te postavljanje i skidanje istog, planirano je u iznosu od 80.000,00 kn, a utrošeno je 27.500,00 kn.

4.2. Potrošnja el. energije javne rasvjete planirana je u iznosu od 180.000,00 , a utrošeno je 173.823,97 kn

**5. Održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika**

5.1.Zbrinjavanje otpada s groblja od planiranih 43.000,00kn utrošeno je 38.700,55 kn

Odvoz kontejnera vrši komunalno pod. Zaprešić po pozivu.

**6. Javni prijevoz**

6.1. Prijevoz putnika ZET-om sufinanciran je u iznosu od 540.000,00 kn po ugovoru.

**7.Sanacija divljih odlagališta**

7.1 Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 7.000,00 kn , a nije bilo utroška.

Klasa:400-01/20-10/2

Urbroj:238/39-03-20/3

Luka, 01. 03. 2023. Načelnik

Darko Kralj,dr.vet.med.