 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA LUKA**



Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 30. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/18, 26/20 i 20/21), Općinsko vijeće Općine Luka na 18. sjednici održanoj 19. 03. 2024. donosi

**Izvješće o izvršenju programa**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Luka za 2023.g. u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi na održavanju komunalne infrastrukture koji podrazumijevaju: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće na javnim površinama i parkovima , čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika, javni prijevoz , te saniranje divljih odlagališta.

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran za 2023.g. u iznosu od 824.874,00 eura. Predviđena sredstva realizirana su u iznosu od 756.414,48 eura iz izvora komunalne naknade, općih poreznih prihoda pomoći i prihoda po posebnim propisima kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

1.2.Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom i krpanjem udarnih rupa , sanacija klizišta i ostali popravci cesta, planirano je u iznosu od 49.108,00 eura utrošeno je 13.829,79 eura.

1.3.Zimska služba. Od planiranih 11.982,00 eura utrošeno je 5.027,28 eura za posipavanja i čišćenje nerazvrstanih cesta.

1.4. Za horizontalnu i vertikalnu signalizacija i za ostale usluge održ. cesta od planiranih 6.371,00 eura utrošeno je 1.367,33 eura za mjestopisne table, prometne znakove, ogledala, oglasne ploče.

**2.Čišćenje i održavanje javnih površina i parkova**

2.1. Za materijal i održavanje javnih površina općine planirano je 8.599,00 eura, a utrošeno je 5.284,49 eura.

2.3. Deratizacija i dezinsekcija -planirana sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 16.958,00 eura, utrošeno je 16.886,65 eura za dva puta izvršenu deratizaciju i dva puta za dezinsekciju na cijelom području općine.

**3.Održavanje i čišćenje kanala i potoka**

3.1. Čišćenje korita kanala planirano je u iznosu od 5.618,00 eura, a utrošeno je 2.368,75 eura.

3.2.Za cijepanje granja i košnju trave uz bankine nerazvrstanih ulica, od planiranih 12.698,00 eura utrošeno je 12.690,11 eura.

**4. Javna rasvjeta**

4.1.Održavanje javne rasvjete, popravak elemenata uličnog nakita, te postavljanje i skidanje istog, planirano je 10.618,00 eura, a utrošeno je 6.440,63 eura.

4.2. Potrošnja el. energije javne rasvjete planirana je u iznosu od 28.511,00 eura, a utrošeno je 20.235,03 eura.

**5. Održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika**

5.1.Zbrinjavanje otpada s groblja od planiranih 6.907,00 eura utrošeno je 6.136,12 eura

Odvoz kontejnera vrši komunalno pod. Zaprešić po pozivu.

**6. Javni prijevoz**

6.1. Prijevoz putnika ZET-om sufinanciran je u iznosu od 86.004,00 eura po ugovoru.

**7.Sanacija divljih odlagališta**

7.1 Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 1.000,00 eura, a nije bilo utroška.

Klasa: 400-06/24-01/00002

Urbroj:238/39-03-24-2

Luka, 14.03.2024.

 Načelnik

 Darko Kralj, dr.vet.med.