Na temelju članka 71 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) i čl. 48. Poslovnika općinskog vijeća  („Glasnik Zagrebačke županije br. 16/09, 1/10 ) , općinski načelnik podnosi  vijeću

IZVJEŠTAJ  O IZVRŠENJU  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-31.12.2024.

I

Sukladno  Programu  gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Luka za 2024.g. planirano je 875.538,00 e , a realizirano je 94.935,24 e iz izvora financiranja :

-komunalni doprinos ( 4.3)  	-porezni prihodi (1.1, 1.3)

1.GROBLJA

Od planiranih 166.361,00 e za uređenje groblja u Krajskoj Vesi i u Žejincima utrošeno je 34.448,98 e, za kupnju zemlje za proširenje groblja u Žejincima 2.501,73e , za izgradnju staza-potpora  na groblju u Žejincima utrošeno je 6.812,50 e, za izgradnju staza na groblju u Krajskoj Vesi 17.125,00e i za II fazu izgradnje parkirališta u Krajskoj Vesi utrošeno je 8.009,75 e za postavljanje rasvjete .

2.CESTE

Od planiranih   515.052,00 e  za izgradnju ceste u Žejincima  utrošeno je 26.962,50 e, za projektnu dokumentaciju za nastavak gradnje nogostupa u Žejincima 2.450,00 e i nogostup  prema Pluski  trošeno je 6.884,38e, te 10.000,00 za dokumentaciju izgradnje ceste u Lazima

3.JAVNA RASVJETA

Za proširenje  i modernizaciju  sustava javne rasvjete planirano je 30.000,00 e a utrošeno je 14.189,38 e

4. JAVNE POVRŠINE

Za izgradnju javne površine u centru Luke planirano je 56.938,00 e , a utroška nije bilo.

5. OBJEKTI

Plan za izradu fasada na DVD domu i zgradi općine  u iznosu od 104.187,00 e nije realiziran.

KLASA: 400-06/24-01/00002

URBROJ: 238/39-03-24-1

Luka

Načelnik

Darko Kralj