Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48.Poslovnika općinskog vijeća ( „Glasnik Zagrebačke županije br. 16/09 i 1/10) načelnik općine Luka podnosi općinskom vijeću Općine Luka

**Izvješće o izvršenju programa**

**održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g.**

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Luka za 2024.g. u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja određeni su poslovi na održavanju komunalne infrastrukture koji podrazumijevaju: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće na javnim površinama i parkovima , čišćenje kanala i potoka, održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika, javni prijevoz , te saniranje divljih odlagališta.

Program održavanja komunalne infrastrukture planiran za 2024.g. u iznosu od 311.895,00 e. Predviđena sredstva realizirana su u iznosu od 203.531,84e iz izvora komunalne naknade , općih poreznih prihoda pomoći i prihoda po posebnim propisima kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

1.2.Sanacija nerazvrstanih cesta , planirano je u iznosu od 69.817,0,00e utrošeno je 14.951,76e.

1.3.Zimska služba. Od planiranih 9.000,00 e utrošeno je 3.484,20e za posipavanja i čišćenje nerazvrstanih cesta.

1.4. Za horizontalnu i vertikalnu signalizacija i za ostale usluge održ. cesta od planiranih 6.371,00 e utrošeno je 1.956,88 e za mjestopisne table , prometne znakove, ogledala, oglasne ploče.

**2.Čišćenje i održavanje javnih površina i parkova**

2.1. Za materijal i održavanje javnih površina općine planirano je 11.181,00 e , a utrošeno je 3440,55 e.

2.3. Deratizacija i dezinsekcija -planirana sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 13.000,00 e, utrošeno je 10.857,43e za dva puta izvršenu deratizaciju i dva puta za dezinsekciju na cijelom području općine.

**3.Održavanje i čišćenje kanala i potoka**

3.1. Čišćenje korita kanala planirano je u iznosu od 40.600,00 e ,a utrošeno je 35.909,20e.

3.2.Za cijepanje granja i košnju trave uz bankine nerazvrstanih ulica, od planiranih 28.090,00 utrošeno je 26.542,03e.

**4. Javna rasvjeta**

4.1.Održavanje javne rasvjete , popravak elemenata uličnog nakita, te postavljanje i skidanje istog, planirano je 10.618,00e, a utrošeno je 1.384,38 e.

4.2. Potrošnja el. energije javne rasvjete planirana je u iznosu od 28.511,00 e , a utrošeno je 21.239,94 e

**5. Održavanje groblja i objekata za ispraćaj pokojnika**

5.1.Zbrinjavanje otpada s groblja od planiranih 11.707,00e utrošeno je 7.027.21e

Odvoz kontejnera vrši komunalno pod. Zaprešić po pozivu.

**6. Javni prijevoz**

6.1. Prijevoz putnika ZET-om i novim prijevoznikom Meštrović d.o.o. sufinanciran je u iznosu od 76.744,26e po ugovoru.

**7.Sanacija divljih odlagališta**

7.1 Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 2.000,00e , a nije bilo utroška.

Klasa: 400-06/25-01/00002

Urbroj:238/39-03-25-2

Luka, 17. 02. 2025.

Načelnik

Darko Kralj